SAfeGuard

# Statement of Work

Riferimento: 
Versione: 			1.0
Data: 			02/10/2025
Destinatario: 		Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
Presentato da: 		Giuseppe Napolitano, Pasquale Sorrentino

Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autori |
| --- | --- | --- | --- |
| 02/10/2025 | 0.1 | Prima Stesura | GN, PS |
| 06/10/2025 | 0.2 | Seconda Stesura | GN, PS |
| 07/10/2025 | 1.0 | Stesura Finale | GN, PS |

Project Managers

| Nome | Acronimo | Contatto |
| --- | --- | --- |
| Giuseppe Napolitano | GN | G.NAPOLITANO80@STUDENTI.UNISA.IT |
| Pasquale Sorrentino | PS | P.SORRENTINO47@STUDENTI.UNISA.IT |

Sommario

Revision History	2

Project Managers	2

Sommario	3

1. Piano Strategico	4

2. Obiettivi di Business	4

3. Ambito del prodotto	4

4. Data di inizio e fine	7

5. Deliverables	7

6. Vincoli	7

6.1 Collaborativi e comunicativi	7

6.2 Tecnici	7

7. Criteri di accettazione	8

8. Criteri di premialità	9

1. Piano Strategico/Strategic Plan

La Protezione Civile  intende promuovere un applicativo di sicurezza regionale, che permetta al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di ricevere informazioni relative a zone soggette a disastri naturali nella provincia di Salerno, al fine di individuare zone maggiormente impattate, ed eventuali segnalazioni di dispersi/feriti. I Vigili del Fuoco intervengono su tutto il territorio nazionale come componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile, grazie alla legislazione quadro del D.Lgs. 139/2006 e alla Legge 225/92 che istituisce il Servizio stesso. La loro missione è il soccorso tecnico urgente di persone, beni e ambiente, e la prevenzione degli incendi.

Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti:

- Studiare e monitorare i fenomeni naturali (terremoti, frane, alluvioni, eruzioni, incendi, ecc.).

- Analizzare i dati storici e ambientali per stimare i rischi e individuare le aree più vulnerabili.

- Sviluppare sistemi di allerta precoce (bollettini meteo, allerte idrogeologiche, segnalazioni di rischio vulcanico).

Per raggiungere questi obiettivi, la Protezione Civile intende sviluppare un’applicazione mobile che invii richieste di soccorso nel caso di disastri naturali, e che avverta l’utente attraverso una notifica.

La piattaforma contribuirà agli obiettivi strategici del cliente:

- Ridurre il maggior numero di feriti possibili o  decessi e soccorrere il prima possibile le persone che sono a rischio

- Creare piani di fuga.

- Prevenire dispersione delle persone sotto le macerie

2. Obiettivi di Business

Gli obiettivi di business del progetto SAfeGuard riflettono la missione dei Vigili del Fuoco di salvaguardare la vita umana e migliorare l’efficacia degli interventi in caso di calamità naturali.

L’applicativo proposto dovrà generare valore operativo e sociale attraverso i seguenti obiettivi chiave:

- Ridurre il numero di dispersi e decessi: l’applicativo mira a minimizzare il numero di persone scomparse o vittime durante eventi critici (terremoti, frane, incendi, etc.), consentendo una rapida localizzazione degli utenti e una segnalazione immediata dello stato di sicurezza (“sto bene / ho bisogno di aiuto”).

- Gestione sicura dei flussi di evacuazione: il sistema fornirà indicazioni dinamiche sui percorsi più sicuri verso i punti di raccolta, riducendo fenomeni di sovraffolamento e panico durante l’evacuazione e ottimizzando la distribuzione delle persone.

- Avvertenza tempestiva dei soccorsi: La piattaforma garantirà ai centri operativi e alle squadre di emergenza informazioni in tempo reale sulle zone maggiormente colpite e sulla posizione stimata dei dispersi, migliorando il coordinamento dei soccorsi e la prioritizzazione degli interventi.

- Esperienza utente semplice e accessibile: L’applicativo sarà progettato con un’interfaccia chiara, intuitiva e accessibile, in modo da essere utilizzabile anche in situazioni di stress, garantendo una user experience immediata e inclusiva.

3. Ambito del prodotto

Il progetto SAfeGuard prevede la realizzazione di un ecosistema software mobile per la gestione delle emergenze, composto da due interfacce distinte ma integrate:

- una dedicata all’utente standard,

- una riservata ai soccorritori e operatori di sicurezza.

L’obiettivo è fornire un sistema che consenta la comunicazione bidirezionale tra la popolazione presente nella provincia di Salerno e la centrale operativa di emergenza, permettendo un intervento rapido, mirato e coordinato.
L’applicazione sfrutta la geolocalizzazione in tempo reale, un sistema di notifiche intelligenti, e - opzionalmente - moduli di intelligenza artificiale.

Funzionalità per l’utente standard:

- Registrazione e  autenticazione con creazione di un Profilo personale (studente, docente, personale, etc.):

  - Creazione di account tramite email, numero di telefono o social login (es. Facebook, Google, Apple ID).

- Onboarding e Configurazione Iniziale:

  - Tutorial interattivo che mostra all’utente il funzionamento dell’applicativo e gli step da seguire al fine di configurare l’applicativo.

  - raccolta della posizione in tempo reale, anche in background (previo consenso),

  - aggiornamento automatico in caso di emergenza,

  - possibilità di condividere altri dati in caso di emergenza (nome, cognome, numero di cellulare, contatti di emergenza, etc.).

- Ricezione notifiche di emergenza:

  - notifica push immediata in caso di evento catastrofico (terremoto, incendio, alluvione, ecc.),

  - apertura automatica dell’app con dettagli e istruzioni operative.

- Componente IA:

  - suddivisione in sotto-aree in base all’evento catastrofico,

  - individuazione di zone maggiormente impattate o a rischio.

- Sistema di allerta utente (“Safe Check”):

  - possibilità di inviare “Richiesta di aiuto” o “Sto bene”,

  - doppia conferma (seconda schermata di verifica) per evitare errori di input.

- Supporto multilingua (es. italiano e inglese)

- Gestione privacy e sicurezza:

  - conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR),

  - possibilità di disattivare o limitare la condivisione di coordinate al di fuori di situazioni d’emergenza.

Funzionalità per i soccorritori/operatori:

- Accesso autenticato con credenziali dedicate.

- Ricezione immediata dell’allerta in caso di emergenza attivata, con indicazione del tipo di evento e di gravità.

- Mappa interattiva della zona:

  - visualizzazione delle aree coinvolte,

  - sovrapposizione della zona d’impatto (epicentro terremoto, area incendio, etc.),

  - rappresentazione delle zone di sicurezza e dei punti di raccolta.

- Localizzazione delle persone in difficoltà:

  - i dispositivi che hanno inviato una “Richiesta di aiuto” vengono mostrati come punti rossi sulla mappa,

  - quelli che hanno confermato “Sto bene” come punti verdi,

  - aggiornamento in tempo reale delle posizioni.

- Report e log eventi:

  - archivio dell’intervento,

  - export dati per analisi post-intervento e aggiornamento dei piani di emergenza.

4. Data di inizio e fine

Inizio: 9 Ottobre 2025

Fine: Dicembre 2025

5. Deliverables

- Project Management: business case, charter, team contract, Project Scope description, WBS, lista deliverable e descrizione dettagliata di 2 WP di vostra scelta, Organization breakdown structure, matrice RAM/RACI, Diagramma di Gantt, Diagramma reticolare, Project budget, Risk breakdown structure, final project presentation, final project report, lessons-learned report, e ogni altro documento richiesto per gestire il progetto.

- Prodotto: RAD, SDD, ODD, Matrice di Tracciabilità, Test Case Specification, Test incident Report, Test Summary Report e ogni altro documento richiesto per lo sviluppo del sistema.

6. Vincoli

6.1 Collaborativi e comunicativi

Nella seguente sezione verranno definite le limitazioni sugli strumenti che si andranno ad utilizzare durante lo sviluppo del progetto. Nello specifico si farà uso dei seguenti strumenti:

- GitHub, come strumento di versioning, per la gestione e la definizioni dei task durante lo sviluppo,

- GitHub Project, per la gestione di task e una stima (in giorni) di completamento del progetto,

- Discord, come strumento di comunicazione,

- Trello, come strumento per agevolare la pianificazione Scrum,

- Rispetto per le scadenze intermedie/di fine progetto definite dai project manager.

6.2 Tecnici

Analisi e specifica dei requisiti:

- Specifica di minimo 2 e massimo 4 scenari per ogni membro del team;

- Esattamente uno use case per ogni membro del team;

- Specifica degli oggetti boundary, control e entity per gli use case specificati;

- Esattamente un sequence diagram ogni due membri del team;

- Almeno un activity diagram per sistema esistente o sistema proposto e almeno uno statechart diagram ogni due membri del team. La somma degli activity e statechart diagram deve essere uguale al numero dei membri del team diviso 2.

System Design:

- Specifica dei design goal e analisi dei trade-off relativi ad almeno due coppie di design goal;

- Definizione dell’architettura del sistema.

Object Design:

- Individuazione di dove poter utilizzare due design pattern, indicando l'obiettivo e come essi possano essere implementati.

Testing

- Ogni studente dovrà effettuare il testing di unità, tramite category partition, dei casi d'uso specificati.

7. Criteri di accettazione

Nel seguente paragrafo saranno elencati una serie di criteri che porteranno al successo o insuccesso del progetto nel caso in cui fossero rispettati:

- Utilizzo appropriato del sistema di versioning, GitHub;

- Adeguato utilizzo del pull-based development;

- Adeguato utilizzo dei sistemi di comunicazione tracciabili;

- Adeguato utilizzo dei sistemi di definizione ed assegnazione delle task;

- Documentazione adeguata;

- Utilizzo di tool per il controllo di qualità;

- Appropriato test di unità.

8. Criteri di premialità

- Uso adeguato di sistemi di build;

- Uso adeguato di un processo di continuous integration tramite Travis;

- Adozione di processi di code review;

- Uso adeguato di tool avanzati di testing (e.g., Mockito, Cobertura, etc.).