C08 - SAfeGuard

# Scope Statement

| Versione | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | 02/11/2025 |
| Destinatario | Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba |
| Presentato da | Giuseppe Napolitano, Pasquale Sorrentino |
| Approvato da |  |

# Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autori |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/10/2025 | 0.1 | Prima Stesura | GN, PS |
| 29/10/2025 | 0.2 | Seconda Stesura | GN, PS |
| 02/11/2025 | 1.0 | Stesura Finale | GN, PS |

# Team Members

| Nome | Acronimo | Contatto |
| --- | --- | --- |
| Giuseppe Napolitano | GN | G.NAPOLITANO80@STUDENTI.UNISA.IT |
| Pasquale Sorrentino | PS | P.SORRENTINO47@STUDENTI.UNISA.IT |
| Alessandro Amendola | AA | A.AMENDOLA51@STUDENTI.UNISA.IT |
| Alessandro Masone | AM | A.MASONE1@STUDENTI.UNISA.IT |
| Alessio Castelluccio | AC | A.CASTELLUCCIO15@STUDENTI.UNISA.IT |

# Sommario

Revision History	2

Team Members	2

Sommario	3

1. Sintesi e Motivazione del Progetto	4

2. Caratteristiche e Requisiti del Prodotto	4

3. Sintesi dei deliverables del Progetto	5

4. Criteri di successo del Progetto

6

# 1. Sintesi e Motivazione del Progetto

Il progetto SAfeGuard mira a sviluppare un applicativo mobile che mira a ridurre il numero di feriti, decessi o dispersi in caso di calamità naturale. Allineato in particolare alla Legge Regionale Campania 22 maggio 2017, n. 12, definisce il Sistema di Protezione Civile in Campania e disciplina le funzioni e i piani operativi regionali in materia.  Tale legge stabilisce che la Regione Campania, quale parte del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ha il compito di proteggere l’incolumità dei cittadini, salvaguardare l’integrità dei beni e del territorio e prevenire i danni derivanti da eventi naturali e altre emergenze rilevanti. Inoltre, approva piani operativi che organizzano le procedure di intervento, fondamentali anche per le tecnologie e app di allerta e soccorso.

# 2. Caratteristiche e Requisiti del Prodotto

- Lato Utente:

  - Registrazione: gli utenti si possono registrare all’interno dell’applicazione.

  - Area Riservata: gli utenti possono modificare le informazioni personali (es. Nome, Cognome, Età etc.).

  - Modifica Permessi: gli utenti possono modificare i permessi relativi alla condivisione delle proprie informazioni personali.

  - Tutorial Introduttivo: l’applicativo fornisce un tutorial veloce ed intuitivo all’utente .

  - Segnalazione Emergenza: l’utente potrà segnalare eventuali emergenze (es. incendi, terremoti).

  - Filtro Disabilità: l’utente può evidenziare eventuali handicap per aiutare i soccorritori durante l’operazione.

  - Richiesta Aiuto: l’utente può segnalare, tramite un pulsante nell’applicazione, se ha necessità di soccorso.

  - Percorsi di Fuga: all’utente verrà fornito un percorso ottimale per poter fuggire dalla zona di pericolo.

- Lato Soccorritore:

  - Registrazione: il soccorritore ha bisogno di registrarsi per utilizzare l’applicazione utilizzando la propria mail lavorativa (es. nome.cognome@vigilfuoco.it)

  - Area Riservata: possono visualizzare la propria area privata

  - Tutorial Introduttivo: l’applicativo fornisce un tutorial veloce ed intuitivo all’utente.

  - Segnalazione Emergenza: il soccorritore potrà segnalare eventuali emergenze (es. incendi, terremoti).

  - Visualizzazione Mappa: il soccorritore potrà visualizzare la mappa della zona, in modo da individuare le zone maggiormente impattate.

  - Visualizzazione Storico: il soccorritore avrà accesso allo storico delle emergenze, in modo da poter analizzare i dati e/o fornirli alla regione.

- Lato Sistema:

  - Suddivisione Cluster: il sistema suddividerà in automatico la zona di Salerno in macro-aree

  - Gestione notifiche: il sistema dovrà notificare tempestivamente gli utenti in caso di emergenza.

  - Salvataggio Log: il sistema dovrà salvare le informazioni relative alle emergenze in log che verranno salvati persistentemente.

- Lato Cliente:

  - Raccolta dati: il cliente può raccogliere dati per studiarli e analizzarli.

# 3. Sintesi dei deliverables del Progetto

Project Management: business case, charter, team contract, Project Scope description, WBS, lista deliverable e descrizione dettagliata di 2 WP di vostra scelta, Organization breakdown structure, matrice RAM/RACI, Diagramma di Gantt, Diagramma reticolare, Project budget, Risk breakdown structure, final project presentation, final project report, lessons-learned report, e ogni altro documento richiesto per gestire il progetto.

Prodotto:

- RAD: Documento di raccolta dei requisiti estrapolati nella fase di requirements elicitation avvenuta in collaborazione con il cliente finale e con l’azienda commissionante.

- SDD: Documenti di specifica del design del sistema, in particolare dell’architettura, eventuali tecnologie usati, strutturazione del database, design goals, trade off e suddivisione in sottosistemi.

- Matrice di Tracciabilità.

- Test Plan, Test Case Specification, Test Execution Report e Test Summary Report.

- Ogni altro documento richiesto per lo sviluppo del sistema.

- Codice sorgente

- Executables

# 4. Esclusioni dal Progetto

Il progetto non disporrà delle seguenti funzionalità:

- Porting su sistemi diversi dalla Mobile App;

- Installazione di sistemi di rete mobile o satellitare;

- Continuità operativa della Protezione Civile: L’app fornisce supporto informativo, non sostituisce i sistemi di comando e controllo della Protezione Civile.

# 5. Criteri di successo del Progetto

Il successo del progetto verrà valutato rispettando i seguenti vincoli:

- Vincoli temporali: Dovrà essere rispettata la scadenza prefissata (Dicembre 2025).

- Vincoli progettuali: Il progetto raggiungerà la I Milestone

- Vincoli implementativi: Si avrà un MVP (Minimum Viable Product) dell’applicazione

Vincoli di testing: Il prodotto dovrà superare con successo tutte le fasi di testing finali, riducendo al minimo il numero di malfunzionamenti.