C08 - SAfeGuard

# Scrum Product Backlog

| Riferimento: |  |
| --- | --- |
| Versione: | 1.0 |
| Data: | 20/11/2025 |
| Destinatario: | Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba |
| Presentato da: | Giuseppe Napolitano, Pasquale Sorrentino |

# Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autori |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/11/2025 | 1.0 | Stesura Finale | GN, PS |

# Team Members

| Nome | Acronimo | Contatto |
| --- | --- | --- |
| Giuseppe Napolitano | GN | G.NAPOLITANO80@STUDENTI.UNISA.IT |
| Pasquale Sorrentino | PS | P.SORRENTINO47@STUDENTI.UNISA.IT |
| Alessandro Amendola | AA | A.AMENDOLA51@STUDENTI.UNISA.IT |
| Alessandro Masone | AM | A.MASONE1@STUDENTI.UNISA.IT |
| Alessio Castelluccio | AC | A.CASTELLUCCIO15@STUDENTI.UNISA.IT |

# Sommario

Revision History	2

Team Members	2

Sommario	3

1. Introduzione	4

2. Approccio	4

3. Product Backlog	5

# 1. Introduzione

Nel presente documento verrà illustrato l’approccio Scrum che sarà adottato per lo sviluppo del progetto SAfeGuard. Successivamente, dopo una breve sezione descrittiva sull’approccio esecutivo, saranno presentati, attraverso le User Stories, i requisiti necessari da implementare per il completamento della prima Milestone, ovvero l’MVP.

# 2. Approccio

Questo progetto seguirà un approccio ibrido allo sviluppo software: le prime fasi di raccolta e analisi dei requisiti, system design, object design e test planning saranno eseguite tramite un approccio waterfall e l’implementazione ed esecuzione testing tramite Scrum.

- Sono stati definiti 3 sprint da una settimana ciascuno, dal 20/11/2025 al 27/11/2025, dal 27/11/2025 al 04/12/2025, dal 04/12/25 al 11/12/2025.

- I ruoli di Product Owner e Scrum Master vengono ricoperti contemporaneamente da entrambi i project manager perché, data la dimensione ridotta del team e la necessità di una stretta condivisione dei ruoli garantisce che le decisioni strategiche e operative siano allineate, facilitandone la comunicazione tra il team di sviluppo e stakeholder, e assicurando una rapida risoluzione di eventuali impedimenti o cambiamenti di priorità.

- Gli scrum meetings sono tenuti giornalmente, preferibilmente sempre durante la prima mattinata, in modo da avere aggiornamenti continui e periodici sulle tasks svolte per completare le user stories e tenere traccia di eventuali problemi.

- Alla fine di ogni sprint, ogni lunedì mattina, viene effettuata una sprint review in cui il team presenta le user stories implementate.

Il team Scrum sarà composto da 11 team members e i 2 project managers che rivestiranno il ruolo di Product Owner e Scrum Master. In quanto Product Owners, i project managers compileranno e gestiranno il product backlog, prioritizzando le user stories e accettando o rifiutando il lavoro svolto. In quanto Scrum Masters, i project managers si assicureranno che i principi di Scrum vengano seguiti. I team members avranno il compito di selezionare le user stories a più alta priorità da implementare nei singoli sprint e a suddividerle in tasks, stimando ogni giorno la durata rimanente di ogni task. Le tasks saranno autogestite ed auto-assegnate dagli stessi team members.

# 3. Product Backlog

| ID | Nome | User Story | Priorità |
| --- | --- | --- | --- |
| US_C_1 | Registrazione | Come Utente generico, voglio registrarmi a SAfeGuard, così da poter utilizzare l’app. | ALTA |
| US_C_2 | Autenticazione | Come Utente, voglio autenticarmi a SAfeGuard, così da poter utilizzare l’app | ALTA |
| US_C_3 | Configurazione Profilo | Come Utente, voglio inviare una segnalazione per avvertire di una calamità in corso. | MEDIA |
| US_C_4 | Tutorial Iniziale | Come Utente, voglio gestire e autorizzare l’accesso alla mia posizione durante l’utilizzo dell’app. | ALTA |
| US_C_5 | Gestione Notifiche | Come utente, voglio ricevere e visualizzare le notifiche in tempo reale in caso di emergenza | ALTA |
| US_C_6 | Dettagli Evento | Come utente, voglio visualizzare i dettagli della calamità. | ALTA |
| US_C_7 | Safe Check richiesta d’aiuto e SOS | Come utente, voglio confermare la richiesta di SOS | ALTA |
| US_C_8 | Safe Check - sto bene | Come utente, devo confermare che sto bene. | ALTA |
| US_C_9 | Conferma SafeClick | Come Utente, devo confermare la mia richiesta | ALTA |
| US_C_10 | Consenso per la geolocalizzazione e attivazione | Come utente, voglio dare il mio consenso alla condivisione della mia posizione, e attivazione. | ALTA |
| US_O_1 | Accesso Dedicato | Come Soccorritore, necessito di avere un login dedicato | ALTA |
| US_O_2 | Ricezione allerta | Come Soccorritore, necessito di ricevere le allerte in tempo reale. | ALTA |
| US_O_3 | Visualizzazione mappa GIS | Come Soccorritore, necessito di visualizzare la mappa in tempo reale | ALTA |
| US_O_4 | Punti di raccolta migliori e sicuri in caso di emergenza | Come Soccorritore e Utente, necessito di vedere i punti di raccolta sicuri. | ALTA |
| US_O_5 | Localizzazione SOS | Come Soccorritore, necessito di vedere la posizione in tempo reale degli utenti che richiedono SOS | ALTA |
| US_O_6 | Localizzazione degli utenti che non richiedono supporto | Come soccorritore, necessito di vedere gli utenti che stanno bene e non necessitano di aiuto. | ALTA |
| US_O_7 | Aggiornamento mappa in tempo reale | Come Soccorritore, necessito di vedere la mappa aggiornata in tempo reale | ALTA |
| US_O_8 | Visualizzazione delle zone maggiormente impattate (tramite utilizzo di IA) | Come utente e soccorritore, necessito di vedere le zone maggiormente impattate | MEDIA |
| US_O_9 | Log eventi | Come Soccorritore, posso accedere al log degli eventi. | MEDIA |
| US_O_10 | Esportazione dati. | Come Soccorritore, posso esportare i dati al fine di utilizzarli a scopo di studio e ricerca. | ALTA |