C08 - SAfeGuard

# Scrum Review Report II

| Riferimento: |  |
| --- | --- |
| Versione: | 1.0 |
| Data: | 12/12/2025 |
| Destinatario: | Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba |
| Presentato da: | Giuseppe Napolitano, Pasquale Sorrentino |

# Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autori |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/12/2025 | 1.0 | Stesura Finale | GN, PS |

# Team Members

| Nome | Acronimo | Contatto |
| --- | --- | --- |
| Giuseppe Napolitano | GN | G.NAPOLITANO80@STUDENTI.UNISA.IT |
| Pasquale Sorrentino | PS | P.SORRENTINO47@STUDENTI.UNISA.IT |
| Alessandro Amendola | AA | A.AMENDOLA51@STUDENTI.UNISA.IT |
| Alessandro Masone | AM | A.MASONE1@STUDENTI.UNISA.IT |
| Alessio Castelluccio | AC | A.CASTELLUCCIO15@STUDENTI.UNISA.IT |

# Sommario

Revision History	2

Team Members	2

Sommario	3

1. Introduzione	4

2. Sprint Backlog	4

3. Sprint BurnDown Chart	5

4. Risultati	5

5. Sprint Retrospective	5

# 1. Introduzione

Questo sprint aveva come obiettivo l’implementazione delle ultime funzionalità del progetto. Prende i risultati dello sprint effettuato dal 27/11/2025 al 04/12/2025. Sono state completate tutte le funzionalità

# 2. Sprint Backlog

Da precedente sprint

| ID | Nome | User Story | Priorità |
| --- | --- | --- | --- |
| US_C_1 | Registrazione | Come Utente generico, voglio registrarmi a SAfeGuard, così da poter utilizzare l’app. | ALTA |
| US_C_2 | Autenticazione | Come Utente, voglio autenticarmi a SAfeGuard, così da poter utilizzare l’app | ALTA |
| US_C_3 | Configurazione Profilo | Come Utente, voglio inviare una segnalazione per avvertire di una calamità in corso. | MEDIA |
| US_C_9 | Conferma SafeClick | Come Utente, devo confermare la mia richiesta | ALTA |
| US_C_10 | Consenso per la geolocalizzazione e attivazione | Come utente, voglio dare il mio consenso alla condivisione della mia posizione, e attivazione. | ALTA |
| US_O_1 | Accesso Dedicato | Come Soccorritore, necessito di avere un login dedicato | ALTA |

Dall’attuale sprint

| US_C_4 | Tutorial Iniziale | Come Utente, voglio gestire e autorizzare l’accesso alla mia posizione durante l’utilizzo dell’app. | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| US_C_5 | Gestione Notifiche | Come utente, voglio ricevere e visualizzare le notifiche in tempo reale in caso di emergenza | ALTA |
| US_C_6 | Dettagli Evento | Come utente, voglio visualizzare i dettagli della calamità. | ALTA |
| US_C_7 | Safe Check richiesta d’aiuto e SOS | Come utente, voglio confermare la richiesta di SOS | ALTA |
| US_C_8 | Safe Check - sto bene | Come utente, devo confermare che sto bene. | ALTA |
| US_C_9 | Conferma SafeClick | Come Utente, devo confermare la mia richiesta | ALTA |

| US_O_2 | Ricezione allerta | Come Soccorritore, necessito di ricevere le allerte in tempo reale. | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| US_O_3 | Visualizzazione mappa GIS | Come Soccorritore, necessito di visualizzare la mappa in tempo reale | ALTA |
| US_O_4 | Punti di raccolta migliori e sicuri in caso di emergenza | Come Soccorritore e Utente, necessito di vedere i punti di raccolta sicuri. | ALTA |
| US_O_5 | Localizzazione SOS | Come Soccorritore, necessito di vedere la posizione in tempo reale degli utenti che richiedono SOS | ALTA |
| US_O_6 | Localizzazione degli utenti che non richiedono supporto | Come soccorritore, necessito di vedere gli utenti che stanno bene e non necessitano di aiuto. | ALTA |
| US_O_7 | Aggiornamento mappa in tempo reale | Come Soccorritore, necessito di vedere la mappa aggiornata in tempo reale | ALTA |
| US_O_8 | Visualizzazione delle zone maggiormente impattate (tramite utilizzo di IA) | Come utente e soccorritore, necessito di vedere le zone maggiormente impattate | MEDIA |
| US_O_9 | Log eventi | Come Soccorritore, posso accedere al log degli eventi. | MEDIA |
| US_O_10 | Esportazione dati. | Come Soccorritore, posso esportare i dati al fine di utilizzarli a scopo di studio e ricerca. | ALTA |

# 3. Sprint BurnDown Chart

A causa di:

- nessuna esperienza con l’approccio Scrum

- poca compliance e/o fiducia nell’approccio

Le stime temporali per ogni task non sono state effettuate dai team members, sebbene più volte sottolineato.  Non è stato dunque possibile disegnare uno sprint burndown chart

# 4. Risultati

Lo sprint ha prodotto le ultime funzionalità. Le funzionalità, lato back-end , previste per lo sprint sono state tutte implementate. Il lato front-end, con React, dopo alcune problematiche è stato migliorato e implementato

# 5. Sprint Retrospective

Nella retrospective è emerso

- Cosa è andato male: Problemi tecnici lato front-end, in particolare installazione di librerie. Ciò ha portato ad un calo di motivazione e delusione da parte dei team members responsabili

- Cosa è andato bene: Le funzionalità back-end dello sprint sono state tutte implementate

Nonostante le problematiche riscontrate, tutte le funzionalità sono state implementate, il front-end perfezionato e il lato back-end completato, inclusi i casi di testing.