SAfeGuard

Minuta Meeting n°[10]

[20/11/2025]

| Inizio: 18:00 Fine: 19:15 Luogo: Canale di comunicazione (Discord) | Primary Facilitator: GN, PS Timekeeper: PS Minute Taker: MM |
| --- | --- |
| Presenti: Alessandro Amendola (AA), Alessandro Masone (AM), Antonello Castelluccio (AC), Francesco Carbone (FC), Francesco Zambrino (FZ), Gianpaolo Aquilone (GA), Giovanni Lamberti (GL), Matteo Manganiello (MM), Di Gennaro (VDG). | Assenti: GZ, TM |

# Obiettivo: Il meeting ha l’obiettivo di revisionare la versione aggiornata del RAD e dell’SDD, verificando consistenza e allineamento rispetto ai requisiti. Inoltre, saranno discusse le attività imminenti e le relative scadenze in vista dell’avvio della fase di implementazione, con definizione della suddivisione del team e della metodologia operativa da adottare.

2. Comunicazioni (tempo allocato: 5 min):

- Aggiornamento sulla matrice di tracciabilità dei requisiti. (5 minuti)

3. Status (tempo allocato: 0 minuti)

3.1. Attività pianificate

| Task | Responsabile | Data Prevista di Completamento | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI[1] | Tutto il team | 13/11/2025 | Closed |  |
| AI[2] | Tutto il team | 13/11/2025 | Closed |  |

3.2. Action items

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Data Effettiva di Compl. | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Discussione (tempo allocato: 67 minuti):

- I[1]: [Revisione del RAD] (10 minuti)

  - P [1.1] Revisione della versione aggiornata del RAD e feedback dai PM

- I[2]: [Revisione dell’SDD] (20 minuti)

- P [2.1] Revisione della versione aggiornata dell’SDD e feedback dai PM;

- I[3]: [Avvio della fase di implementazione, con suddivisione in sottogruppi e definizione della metodologia SCRUM] (35 minuti)

  - P [3.1] Confermate le tecnologie da utilizzare per lo sviluppo. “Dart” come linguaggio di programmazione su framework “Flutter” per il frontend e il backend e “Firebase” come database

  - P [3.2] Per la fase di implementazione sono stati creati due sottogruppi per creare le funzionalità di “login e registrazione” e “impostazioni profilo e consensi”.

- I[4]: [Sessione Q&A] (2 minuti)

5. Wrap up (tempo allocato: 3 minuti):

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- 24/11/2025

- 18:30

- Luogo: Canale di Comunicazione (Discord)