UniSAfeguard

Minuta Meeting n°[2]

[23/10/2025]

| Inizio: 09:15 Fine: 10:15 Luogo: Spazio comune tra edifici F, F2, F3 | Primary Facilitator: GN, PS Timekeeper: GN Minute Taker: PS |
| --- | --- |
| Presenti: Alessandro Amendola (AA), Alessandro Masone (AM), Antonello Castelluccio (AC), Francesco Carbone (FC), Francesco Zambrino (FZ), Gianpaolo Aquilone (GA), Giorgio Zazzerini (GZ), Giovanni Lamberti (GL), Matteo Manganiello (MM), Thomas Mercandino (TM), Victor Di Gennaro (VDG). | Assenti: |

1. Obiettivo  : L’obiettivo del meeting è discutere delle prima scadenze del progetto per quanto riguarda il prodotto, discutere dei requisiti funzionali individuati dai team member.

2. Comunicazioni (tempo allocato: 7 min):

- Comunicazione sulle scadenze del progetto individuate; (5 minuti)

- Firme mancanti team contract. (2 minuti)

3. Status (tempo allocato: 5 minuti)

3.1. Attività pianificate

| Task | Responsabile | Data Prevista di Completamento | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI[1] | Tutto il team | 23/10/2025 | Closed |  |
| AI[2] | Tutto il team | 27/10/2025 | Opened |  |

3.2. Action items

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Data Effettiva di Compl. | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Discussione (tempo allocato: 45 minuti):

- I[1]: [Revisione dei Requisiti Funzionali]

  - P[1.1]: Nel corso dell’attività di revisione, i requisiti funzionali individuati dai membri del team sono stati analizzati e discussi collettivamente. A seguito di tale confronto, è stata concordata la redazione di un documento unico che raccolga e uniformi tutti i requisiti emersi, al fine di garantirne la coerenza e la tracciabilità.

- I[2]: [Assegnazione task scenari]

  - P[2.1]: Durante la sessione di lavoro, VDG ha proposto diversi scenari applicativi, dai quali sono state derivate alcune funzionalità principali, tra cui:

    - la possibilità, per i soccorritori, di inviare segnalazioni di allarme;

    - la possibilità, per gli utenti che abbiano previamente condiviso le proprie informazioni personali, di inviare a loro volta segnalazioni di allarme.

  - P[2.2]: AM ha inoltre illustrato uno scenario di autenticazione, corredato dal relativo caso d’uso;

  - P[2.3]: TM ha proposto che il flusso di notifica venga gestito attraverso il soccorritore, il quale agirebbe come intermediario, trasmettendo l’allarme dall’origine fino al destinatario finale;

  - P[2.4]: I membri del team sono stati invitati a decidere autonomamente la modalità di lavoro – individuale o di gruppo – per la realizzazione degli scenari che saranno oggetto di discussione nel prossimo incontro.

- I[3]: [Future compilazioni delle minute]

  - P[3.1]:  I membri del team sono stati coinvolti attivamente nel processo di redazione delle minute e resi edotti della possibilità che, nei prossimi incontri, la compilazione venga affidata a rotazione ai diversi componenti del gruppo.

- I[6]: [Sessione Q&A]

  - P[4.1]: Durante la sessione conclusiva, i membri del team hanno presentato quattro proposte di logo, scegliendo infine la terza. È stato inoltre selezionato il nome del gruppo, “TEAM MAGMA”, e il relativo motto: “Connessi nell’emergenza, più sicuri insieme.”.  Come denominazione ufficiale dell’applicazione è stato infine scelto “SAfeguard”.

5. Wrap up (tempo allocato: 3 minuti):

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI[1] | Firma del Team Contract e consegna ai PM | 16/10/2025 | Alta | Tutto il team | OPEN | 27/10/2025 |  |
| AI[2] | Proposta di un nome, motto e logo | 16/10/2025 | Alta | Tutto il team | CLOSED | 23/10/2025 |  |

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- 27/10/2025

- 18:30

- Luogo: Canale Discord