SAfeGuard

Minuta Meeting n°[3]

[27/10/2025]

| Inizio: 18:20 Fine: 20:00 Luogo: Canale di comunicazione (Discord) | Primary Facilitator: GN, PS Timekeeper: GN Minute Taker: AM |
| --- | --- |
| Presenti: Alessandro Amendola (AA), Alessandro Masone (AM), Antonello Castelluccio (AC), Francesco Carbone (FC), Francesco Zambrino (FZ), Gianpaolo Aquilone (GA), Giorgio Zazzerini (GZ), Giovanni Lamberti (GL), Matteo Manganiello (MM), Thomas Mercandino (TM), Victor Di Gennaro (VDG). | Assenti: |

1. Obiettivo  : L’obiettivo del meeting è revisionare gli scenari e i casi d'uso preparati dai membri del team, discutere l'integrazione dei requisiti di accessibilità (disabilità) e (in minor parte) accennare le prossime fasi relative ai mockup e alla gestione dei task.

2. Comunicazioni (tempo allocato: 15 min):

- Comunicazione sull’applicativo scelto per le task; (10 minuti)

- Firme nuovo team contract. (5 minuti)

3. Status (tempo allocato: 5 minuti)

3.1. Attività pianificate

| Task | Responsabile | Data Prevista di Completamento | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI[1] | Tutto il team | 27/10/2025 | Closed |  |
| AI[2] | Tutto il team | 27/10/2025 | Closed |  |

3.2. Action items

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Data Effettiva di Compl. | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Discussione (tempo allocato: 80 minuti):

- I[1]: [Revisione dei scenari e use-case proposti dai team members] (60 minuti)

  - P[1.1]: Ciascun membro del team ha presentato il proprio scenario o caso d'uso, in versione completa o come bozza;

  - P[1.2]: È stata discussa l'importanza di considerare le diverse disabilità (es. motorie, visive, uditive) nella progettazione delle funzionalità e dell'interfaccia dell'applicazione;

  - P[1.3]: È stato concordato che il documento unificato che raccoglie tutti gli scenari dovrà seguire un ordinamento logico (es. per attore o per flusso);

  - P[1.4]: È stato inoltre stabilito che tutti gli scenari dovranno avere la stessa impostazione sintattica e grafica per garantire coerenza e leggibilità.

- I[2]: [Assegnazione futuri task] (10 minuti)

  - P[2.1]: È stato menzionato il software "ClickUp" come possibile strumento da adottare per la gestione e la tracciabilità delle attività di progetto;

  - P[2.2]: Si è discussa la fase successiva di creazione dei mockup dell'applicazione;

  - P[2.3]: È stata avanzata la proposta di dividere il team in due gruppi di lavoro per parallelizzare l'attività di prototipazione.

- I[3]: [Sessione Q&A] (10 minuti)

  - P[3.1]:  Sono stati confermati ufficialmente:

    - il nome del team: “TEAM MAGMA”;

    - il motto: “Connessi nell’emergenza, più sicuri insieme.”;

    - il nome: “SAfeGuard”;

    - il logo proposto nel meeting precedente, visibile nell’intestazione.

5. Wrap up (tempo allocato: 5 minuti):

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI[1] | Firma del Team Contract e consegna ai PM | 16/10/2025 | Alta | Tutto il team | CLOSED | 27/10/2025 |  |
| AI[2] | Proposta di un nome, motto e logo | 16/10/2025 | Alta | Tutto il team | CLOSED | 23/10/2025 |  |

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- 30/10/2025

- 9:15

- Luogo: Spazio comune, F, F2, F3