SAfeGuard

Minuta Meeting n°[6]

[06/11/2025]

| Inizio: 09:15 Fine: 10:50 Luogo: Spazio comune F, F2, F3 | Primary Facilitator: GN, PS Timekeeper: GN Minute Taker: AA |
| --- | --- |
| Presenti: Alessandro Amendola (AA) Alessandro Masone (AM), Antonello Castelluccio (AC), Francesco Carbone (FC), Francesco Zambrino (FZ), Gianpaolo Aquilone (GA), Giovanni Lamberti (GL), Matteo Manganiello (MM), Thomas Mercandino (TM), Victor Di Gennaro (VDG). | Assenti: Giorgio Zazzerini (GZ). |

1. Obiettivo : L’obiettivo del meeting è discutere e revisionare lo stato attuale degli artefatti progettuali prodotti dai sottogruppi di lavoro e inclusi nella prima stesura del RAD, con particolare attenzione a:

- Object Model;

- Activity Diagram;

- Class Diagram;

- Statechart Diagram

- Sequence Diagram

Inoltre, verranno discusse le prossime attività e scadenze pianificate per la fase successiva del progetto, che prevede la formazione di nuovi sottogruppi di lavoro con l’obiettivo di realizzare i mock-up dell’applicazione.

2. Comunicazioni (tempo allocato: 5 min):

- Aggiornamento sulla matrice di tracciabilità dei requisiti. (5 minuti)

3. Status (tempo allocato: 0 minuti)

3.1. Attività pianificate

| Task | Responsabile | Data Prevista di Completamento | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI[1] | Tutto il team | 06/11/2025 | Closed |  |
| AI[2] | Tutto il team | 06/11/2025 | Closed |  |

3.2. Action items

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Data Effettiva di Compl. | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Discussione (tempo allocato: 90 minuti):

- I[1]: [Revisione RAD] (60 minuti)

- I[2]: [Discussione sulle prossime scadenze] (10 minuti)

  - P[2.1] Suddivisione dei team member in due gruppi (A e B) per la produzione di due prototipi di mock-up.

- I[3]: [Sessione Q&A] (10 minuti)

- I[4]: [Celebrazione del raggiungimento della prima milestone] (10 minuti)

5. Wrap up (tempo allocato: 0 minuti):

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- 10/11/2025

- 18:30

- Luogo: Canale di comunicazione (Discord)