SAfeGuard

Minuta Meeting n°[8]

[13/11/2025]

| Inizio: 9:15 Fine: 10:45 Luogo: Spazio comune F,F2,F3 | Primary Facilitator: GN, PS Timekeeper: PS Minute Taker: GZ |
| --- | --- |
| Presenti: Alessandro Masone (AM), Antonello Castelluccio (AC), Francesco Carbone (FC), Francesco Zambrino (FZ), Gianpaolo Aquilone (GA), Giorgio Zazzerini (GZ), Giovanni Lamberti (GL), Matteo Manganiello (MM), Thomas Mercandino (TM), Victor Di Gennaro (VDG). | Assenti: Alessandro Amendola (AA). |

# 1. Obiettivo : Il meeting ha l’obiettivo di revisionare la nuova versione del RAD, aggiornata con il navigation path e i mock-up sviluppati dai due sottogruppi. Inoltre, saranno stabilite le prossime attività e scadenze relative alla realizzazione dell’SDD, saranno poi visionate le schede di valutazione.

2. Comunicazioni (tempo allocato: 10 min):

- Aggiornamento sulla matrice di tracciabilità dei requisiti. (6 minuti)

- Condivisione del link al Google Form per la valutazione interna. (4 minuti)

3. Status (tempo allocato: 0 minuti)

3.1. Attività pianificate

| Task | Responsabile | Data Prevista di Completamento | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI[1] | Tutto il team | 13/11/2025 | Closed |  |
| AI[2] | Tutto il team | 13/11/2025 | Closed |  |

3.2. Action items

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Data Effettiva di Compl. | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Discussione (tempo allocato: 77 minuti):

- I[1]: [Revisione del RAD aggiornato (inclusi mock-up e navigation path)]            (40 minuti)

- I[2]: [Pianificazione attività SDD e nuova suddivisione in gruppi] (25 minuti)

- P[2.1] È stata definita la necessità di procedere con due gruppi di lavoro dedicati alla redazione della SDD;

- P[2.2] I membri del team sono stati suddivisi nei gruppi A e B sulla base delle competenze e del carico di lavoro previsto.

- I[3]: [Visione della scheda di valutazione] (10 minuti)

- P[3.1] GN e PS hanno illustrato al team i criteri adottati per la valutazione individuale, motivando le scelte effettuate e chiarendo il peso dei diversi parametri.

- I[4]: [Sessione Q&A] (2 minuti)

- P[4.1] Sono state poste domande generiche sulle future attività da svolgere.

5. Wrap up (tempo allocato: 0 minuti):

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- 17/11/2025

- 18:30

- Luogo: Canale di Comunicazione (Discord)