C08 - SAfeGuard

# Scrum Review Report I

| Riferimento: |  |
| --- | --- |
| Versione: | 1.0 |
| Data: | 01/12/2025 |
| Destinatario: | Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba |
| Presentato da: | Giuseppe Napolitano, Pasquale Sorrentino |

# Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autori |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/12/2025 | 1.0 | Stesura Finale | GN, PS |

# Team Members

| Nome | Acronimo | Contatto |
| --- | --- | --- |
| Giuseppe Napolitano | GN | G.NAPOLITANO80@STUDENTI.UNISA.IT |
| Pasquale Sorrentino | PS | P.SORRENTINO47@STUDENTI.UNISA.IT |
| Alessandro Amendola | AA | A.AMENDOLA51@STUDENTI.UNISA.IT |
| Alessandro Masone | AM | A.MASONE1@STUDENTI.UNISA.IT |
| Alessio Castelluccio | AC | A.CASTELLUCCIO15@STUDENTI.UNISA.IT |
| Francesco Carbone | FC | F.CARBONE50@STUDENTI.UNISA.IT |
| Francesco Zambrino | FZ | F.ZAMBRINO@STUDENTI.UNISA.IT |
| Gianpaolo Aquilone | GA | G.AQUILONE1@STUDENTI.UNISA.IT |
| Giorgio Zazzerini | GZ | G.ZAZZERINI@STUDENTI.UNISA.IT |
| Giovanni Lamberti | GL | G.LAMBERTI55@STUDENTI.UNISA.IT |
| Matteo Manganiello | MM | M.MANGANIELLO15@STUDENTI.UNISA.IT |
| Thomas Mercandino | TM | T.MERCANDINO@STUDENTI.UNISA.IT |
| Victor Di Gennaro | VDG | V.DIGENNARO5@STUDENTI.UNISA.IT |

# Sommario

Revision History	2

Team Members	2

Sommario	3

1. Introduzione	4

2. Sprint Backlog	4

3. Sprint BurnDown Chart	5

4. Risultati	5

5. Sprint Retrospective	5

# 1. Introduzione

Questo sprint aveva come obiettivo l’implementazione delle funzionalità principali di registrazione ed autenticazione di utenti, gestione profilo, consenso di posizione e notifiche e accesso dedicato per il soccorritore. Lo sprint è durato una settimana, dal 20/11/2025 al 27/11/2025.

# 2. Sprint Backlog

| ID | Nome | User Story | Priorità |
| --- | --- | --- | --- |
| US_C_1 | Registrazione | Come Utente generico, voglio registrarmi a SAfeGuard, così da poter utilizzare l’app. | ALTA |
| US_C_2 | Autenticazione | Come Utente, voglio autenticarmi a SAfeGuard, così da poter utilizzare l’app | ALTA |
| US_C_3 | Configurazione Profilo | Come Utente, voglio inviare una segnalazione per avvertire di una calamità in corso. | MEDIA |
| US_C_9 | Conferma SafeClick | Come Utente, devo confermare la mia richiesta | ALTA |
| US_C_10 | Consenso per la geolocalizzazione e attivazione | Come utente, voglio dare il mio consenso alla condivisione della mia posizione, e attivazione. | ALTA |
| US_O_1 | Accesso Dedicato | Come Soccorritore, necessito di avere un login dedicato | ALTA |

# 3. Sprint BurnDown Chart

A causa di:

- problemi nella configurazione dell’ambiente di sviluppo.

- problemi nella stesura del codice, a causa di lacune pregresse

- nessuna esperienza con l’approccio Scrum

- poca compliance e/o fiducia nell’approccio

Le stime temporali per ogni task non sono state effettuate dai team members, sebbene più volte sottolineato.  Non è stato dunque possibile disegnare uno sprint burndown chart

# 4. Risultati

Lo sprint, nonostante i problemi di configurazione menzionati in precedenza, ha prodotto le funzionalità complete. Sono state completate alcune delle user story definite precedentemente.

# 5. Sprint Retrospective

Nella retrospective è emerso:

- Cosa è andato male: come accennato in precedenza, i problemi di configurazione dell’ambiente di sviluppo, non risolti prima dell’inizio dello sprint, hanno significativamente rallentato il suo avanzamento. Inoltre non c’è stata abbastanza comunicazione tra i team members, in particolare tra sviluppatori back-end e front-end.

Cosa è andato bene: sebbene i problemi di configurazione, c’è stata abbastanza motivazione da parte del team per svolgere una quantità decente di lavoro.

In particolare:

- Cosa smettere di fare: dipendere da soluzioni improvvisate invece di adottare un approccio proattivo per prevenire gli ostacoli tecnici.

- Cosa continuare a fare: Nonostante le difficoltà, il team ha dimostrato una forte motivazione e capacità di affrontare le sfide. Questo atteggiamento è fondamentale per il successo futuro.

- Cosa cominciare a fare: Implementare una fase di setup e verifica dell’ambiente prima dell’inizio dello sprint per evitare ritardi futuri. Introdurre meeting di sincronizzazione regolari tra sviluppatori back-end e front-end per allinearsi meglio sulle dipendenze e sugli avanzamenti.