SAfeGuard

Minuta Meeting n°[4]

[30/10/2025]

| Inizio: 9:15 Fine: 11:00 Luogo: Spazio comune F, F2, F3 | Primary Facilitator: GN, PS Timekeeper: PS Minute Taker: FZ |
| --- | --- |
| Presenti: Alessandro Amendola (AA), Alessandro Masone (AM), Antonello Castelluccio (AC), Francesco Carbone (FC), Francesco Zambrino (FZ), Giorgio Zazzerini (GZ), Giovanni Lamberti (GL), Matteo Manganiello (MM), Thomas Mercandino (TM), Victor Di Gennaro (VDG). | Assenti: Gianpaolo Aquilone (GA). |

1. Obiettivo : L’obiettivo del meeting è discutere e visualizzare gli scenari, requisiti funzionali e non funzionali mancanti proposti dai membri del team e discutere delle ultime tasks e delle prossime.

2. Comunicazioni (tempo allocato: 10 min):

- Comunicazione relativa al tool di gestione dei task da utilizzare per il progetto (10 minuti)

3. Status (tempo allocato: 0 minuti)

3.1. Attività pianificate

| Task | Responsabile | Data Prevista di Completamento | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI[1] | Tutto il team | 27/10/2025 | Closed |  |
| AI[2] | Tutto il team | 27/10/2025 | Closed |  |

3.2. Action items

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Data Effettiva di Compl. | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Discussione (tempo allocato: 92 minuti):

- I[1]: [Revisione dei scenari e use-case proposti dai team members] (75 minuti)

  - P[1.1]: Monitoraggio delle variazioni nei use-case: aggiunta di nuovi use-case e modifica di quelli precedentemente presentati.

- I[2]: [Introduzione prossima task su class diagram/relazioni oggetti] (5 minuti)

  - P[2.1]: Forniti strumenti e template utili alla stesura del RAD;

  - P[2.2]: Si propone la suddivisione dei team members in gruppi di lavoro.

- I[3]: [Assegnazione futuri task] (7 minuti)

  - P[3.1]: Task avviato per la stesura del Class Diagram e degli Statechart;

  - P[3.2]: Task avviato per la stesura dell’Object Model e del Sequence Diagram;

  - P[3.3]: Task per la redazione del RAD, subordinato al completamento di P[3.1] e P[3.2].

- I[4]: [Sessione Q&A] (5 minuti)

  - Durante la sessione conclusiva, i membri del team hanno proposto una suddivisione in gruppi di lavoro, ciascuno con un referente responsabile del task assegnato.

5. Wrap up (tempo allocato: 3 minuti):

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI[1] | Firma del Team Contract e consegna ai PM | 16/10/2025 | Alta | Tutto il team | CLOSED | 27/10/2025 |  |
| AI[2] | Proposta di un nome, motto e logo | 16/10/2025 | Alta | Tutto il team | CLOSED | 23/10/2025 |  |

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- 03/11/2025

- 18:15

- Luogo: Canale di comunicazione (Discord)