SAfeGuard

Minuta Meeting n°[9]

[17/11/2025]

| Inizio: 18:30 Fine: 20:10 Luogo: Canale di comunicazione (Discord) | Primary Facilitator: GN, PS Timekeeper: PS Minute Taker: TM |
| --- | --- |
| Presenti: Alessandro Amendola (AA), Alessandro Masone (AM), Antonello Castelluccio (AC), Francesco Carbone (FC), Francesco Zambrino (FZ), Gianpaolo Aquilone (GA), Giorgio Zazzerini (GZ), Giovanni Lamberti (GL), Matteo Manganiello (MM), Thomas Mercandino (TM), Victor Di Gennaro (VDG). | Assenti: |

# 1. Obiettivo : Il meeting ha l’obiettivo di discutere e revisionare gli artefatti progettuali prodotti dai sottogruppi di lavoro, relativi alla SDD, in particolare:

● Design Goals;

● Design Trade-offs;

● Sottosistemi;

● Architettura del Sistema;

● Hardware-software mapping;

● Microservizi;

● Gestione dati persistenti.

Inoltre, si discuteranno le prossime attività e scadenze pianificate per la fase successiva del progetto.

2. Comunicazioni (tempo allocato: 5 min):

- Aggiornamento sulla matrice di tracciabilità. (5 minuti)

3. Status (tempo allocato: 0 minuti)

3.1. Attività pianificate

| Task | Responsabile | Data Prevista di Completamento | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI[1] | Tutto il team | 13/11/2025 | Closed |  |
| AI[2] | Tutto il team | 13/11/2025 | Closed |  |

3.2. Action items

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Data Effettiva di Compl. | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Discussione (tempo allocato: 92 minuti):

- I[1]: [Revisione degli artefatti prodotti dal primo sottogruppo] (40 minuti)

  - P [1.1] Revisione prima bozza SDD e feedback dai PM

- I[2]: [Revisione degli artefatti prodotti dal secondo sottogruppo] (40 minuti)

- P[2.1] Revisione  delle prime bozze di Scomposizione in Sottosistemi, Gestione Dati Persistenti, Hardware e Software mapping, Class Diagram ristrutturato, Deployment Diagram ristrutturato, Microservizi e feedback dai PM;

- P[2.2] Discussione sulla scelta del linguaggio e delle tecnologie da usare per lo sviluppo.

- I[3]: [Discussione sulle prossime scadenze] (10 minuti)

- I[4]: [Sessione Q&A] (2 minuti)

5. Wrap up (tempo allocato: 3 minuti):

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- 20/11/2025

- 18:00

- Luogo: Canale di Comunicazione (Discord)